海钢集团办公楼安全隐患整改修缮工程劳务采购

比选文件

比 选 人：海南海钢产业园投资开发有限公司

项目编号：          /

2025年01月

目录

第一章 比选公告	4

第二章 参选人须知	7

第三章 采购需求	14

第四章 评分办法	17

第五章 合同条款及格式	24

第六章 参选文件格式	27

、

- 第一章 比选公告

项目概况：

海钢集团办公楼安全隐患整改修缮工程劳务采购的潜在供应商应在 http://www.hnhggp.com/获取比选文件，并于2025年 01月 日09:00（北京时间）前递交参选文件。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：海钢集团办公楼安全隐患整改修缮工程劳务采购

2.采购方式：公开比选

3.控制价：201319.91元（含税，税率3%）

4.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 控制价（元） | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程劳务服务 | 1 | 201319.91 | 详见比选文件第三章 |  |

5.合同履行期限：合同签订之日起至合同义务履行完毕为止

- 二、参选人的资格要求：

1.基础资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的参选人。（注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

（8）本项目不接受联合体参与。

2.本项目的特定资格要求：建筑劳务资质

- 三、获取采购文件

1.时间：公告发布之日起至2025年 01月27日09:00

2.方式：在线获取

3.地点（网址）： （http://www.hnhggp.com/ ）

4.售价：  0  （元）

- 四、参选文件递交

1.截止时间：2025年01月27日09:00（北京时间）

2.线下递交地点：海南省昌江县石碌镇建设西路48号

- 五、参选文件开启

1.开启时间：2025年01月27日09:00（北京时间）

2.地点：海南省昌江县石碌镇建设西路48号

- 六、公告期限

自本公告发布之日起至2025年 01月27日09:00

- 七、其他补充事宜

无

- 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：海南海钢产业园投资开发有限公司

地   址：海南省昌江县石碌镇建设西路48号

联系人：   倪先生

联系方式： 13098956727

- 一、参选人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名 称：海南海钢产业园投资开发有限公司 联系人：倪凯屹 电 话：13098956727 评选地点：海南省昌江县石碌镇建设西路48号 |
| 2 | 比选项目名称 | 海钢集团办公楼安全隐患整改修缮工程劳务采购 |
| 3 | 项目地点 | 海南省昌江县 |
| 4 | 项目总预算（控制价） | ¥201319.91元 |
| 5 | 采购需求 | 详见第三章采购需求 |
| 6 | 资格要求 | 详见比选公告 |
| 7 | 比选保证金 | □是；保证金金额：人民币 / 元 比选保证金形式：支票、汇票、本票、电汇或者金融、担保机 构出具的保函； 比选保证金账户： 户名： / 开户行： / 账户： / ☑否；本项目不要求保证金 |
| 8 | 报价及费用 | - 1.本项目应以人民币报价； - 2.不论比选结果如何，参选人均应自行承担所有与本次比选有关的全部费用； |
| 9 | 答疑与澄清 | 本项目不召开答疑会。 各参选人如认为采购文件有误或有不合理要求的，应当于参选截止时间 2天前以书面形式向比选人提出疑问；比选文件递交时间视澄清情况可适当顺延。 |
| 10 | 参选文件份数及装订要求 | 正本 1 份，副本 2 份（签字盖章后参选文件正本全本PDF彩色扫描件）。参选文件正副本一起递交。纸质文件胶装成册，不得采用活页装订。 |
| 11 | 参选文件封套注明 | 1.比选人名称： 2.项目名称： 3.响应人名称： 4.注明正本或副本，响应人的名称、地址、电话、“在评选前不得拆封” （法定代表人或委托授权人签字并加盖单位公章） |
| 12 | 是否退还参选文件 | 参选文件一经递交，不予退还。 |
| 13 | 中选通知 | 在本章规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果在原比选公告地址公示。 |
| 14 | 合同授予 | 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 10 天内与中选人的参选文件订立书面合同。 |
| 15 | 采购结果公示 | 比选结果经比选人确认后3个工作日内发出中选通知书，并在http://www.hnhggp.com/ 发布中选结果公告。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中选通知书发出后30日内。 |
| 17 | 付款方式 | 详见《采购需求》商务条款。 |
| 18 | 参选文件有效期 | 90天 |
| 19 | 履约保证金 | □是 / 元； ☑否 本项目不要求履约保证金 |

- 第二章 参选人须知

- 二、总则

1.项目概况详见比选须知前附表。

2.参选人应自行承担所有与编写和提交参选文件有关的费用,不论比选的结果如何,比选代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.比选人不承诺选择最低报价的参选人为中选人。

4.比选内容：详见参选人须知前附表。

- 三、比选文件

1.比选文件共六章，包括：

第一章 比选公告

- 参选人须知

- 采购需求

- 评审办法和程序

- 合同格式

- 参选文件格式

2.参选人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照比选文件要求提交全部资料或者参选文件没有对比选文件做出实质性响应，该比选有可能被拒绝，其风险应由参选人自行承担。

3.比选文件的澄清和修改

（1）比选人在提交参选文件截止时间 2日前，以书面形式发出的对比选文件的澄清或修改内容，均为比选文件的组成部分，对比选人和参选人起约束作用。

（2）参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，否则由此引起的损失由参选人自己承担。

（3）参选人若对比选文件有任何疑问，应于比选截止期 2日前以书面形式向比选人提出澄清要求。无论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清，或是根据参选人的要求对比选文件做出澄清，比选人都将于比选截止时间 1 日前以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）予以澄清（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），同时将书面澄清文件向所有参选人发送。参选人在收到该澄清文件后应于 12小时内以书面形式给予确认，该答复作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

- 四、参选文件

1.参选文件的编制依据

（1）比选文件；

（2）比选人提供的有关资料；

（3）相关的法律法规。

2.参选文件内容

（1）参选函

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权书

（3）参选报价表

（4）资格审查资料

（5）商务文件

（6）技术文件

（7）比选文件要求的其他内容及参选人认为必要的其他内容

3.参选文件编制说明

（1）比选人在本比选文件中提供了参选文件的相关格式，则参选人编制参选文件时应使用比选人提供的格式（如属表格，可以按同样格式扩展）；没有提供相关格式的，参选人自行编制。

（2）参选文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套参选文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据比选人发出的比选文件修改补充文件的指示进行的，或者是参选人造成的必须修改的错误，参选文件修改处须由参选文件签署人签字或盖章。

（3）参选人应在参选文件所有文件资料内容之前编制可方便检索的总目录或索引。

4.参选文件的有效期

（1） 自参选文件递交截止之日起 90 天内有效。

（2）在原定参选有效期满之前，如果出现特殊情况，比选人可以以书面形式向参选人提出延长参选有效期的要求。参选人须以书面形式予以答复，参选人可以拒绝这种要求而不被没收参选保证金，同意延长参选有效期的参选人不允许修改参选文件，但需相应延长参选保证金的有效期。

（3）参选文件的编制要求

①参选人比选会议时需提供参选文件份数详见前附表，各胶装装订成册，散页无效。参选人应将所有参选文件封面清楚地标明“正本”或“副本”。参选文件应保证正、副本内容的一致性。

②参选文件封面或扉页必须加盖参选人单位公章。填写参选文件时，如有修改，则应在修改处加盖参选人单位公章且由授权代理人签字或盖章。

③ 参选文件应启用密封袋密封，封口处加盖参选人公章，封皮上注明项目名称、参选人名称、地址、电话，并注明“ 在评选前不得拆封”字样。

④由授权代表签字或盖章的参选文件中须同时提交参选文件签署授权委托书。参选文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则参选文件签署授权委托书无效。

- 五、比选会议及评审

1.比选会议时间和地点

比选人在参选截止时间和参选人须知前附表规定的地点公开比选。

2.评审过程中，评审小组如发现参选人或其参选文件有以下情形之一的，应将其参选作否决处理：

（1） 参选文件未按比选文件要求密封的；

（2） 参选文件未按比选文件要求签字或盖章的；

（3） 参选文件关键内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（4） 不符合比选文件中规定的其他实质性要求的。

3.比选会议程序

主持人按下列顺序和程序进行比选会议：

（l）宣布会议纪律；

（2）公布参选人名称、参选报价等内容，并记录在案；

（3）比选人代表、参选人代表、记录人等有关人员在报价记录上签字确认；

（4）会议结束。

4.评审小组

评审小组由比选人组建，对参选文件技术部分、商务部分进行评审。

5. 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6. 评审

评审小组按照评分表规定的方法、评审因素、标准对参选文件进行评审。

7.中选方法

（1）比选人应当接受评审小组推荐的中选候选人，不得在评审小组推荐的中选候选人之外确定中选人。

（2）比选人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名前三名的参选人为中选候选人。

（3）如果排名第一中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人将依序确定其他中选候选人为中选人。当所有中选候选人因上述同样原因不能签订合同的，比选人将重新比选。

（4）中选后不允许分包、转包。

- 六、保密

中选人与比选人签订合同之前，与评审、中选有关的信息不得向其它参选人或与这些程序无关的人员泄漏。无论中选与否，参选人不得泄露参选过程中所了解的与项目相关的信息。

- 七、签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起十日内，按照比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。

- 第三章 采购需求

- 一、项目概况

1.项目名称：海钢集团办公楼安全隐患整改修缮工程劳务采购

2.项目地址：石碌镇迎宾路6号

- 二、工程内容及规模

工程内容及规模：建筑外立面改造，内部进行简单装修，水路电路的安装铺设、地砖铺贴、卫生间防水、墙面顶面翻新、门窗更换等。

- 三、劳务服务内容

建筑外立面改造，内部进行简单装修，水路电路的安装铺设、地砖铺贴、卫生间防水、墙面顶面翻新、门窗更换等劳务施工图纸范围内的全部劳务内容。参选人应根据施工图纸对报价清单进行深化，如后续因清单漏项等原因造成的费用增加，参选人自行承担。（施工图纸详见附件1）

- 四、工期（服务期限/交期）

工期：合同签订之日起至合同义务履行完毕为止；

- 五、付款方式及要求

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订后15个工作日内 | 30% |  |
| 进度款 | 支付当期实际完成产值的80%，作为当期实付工程进度款; | 累计支付不得超签约合同价的80% |  |
| 最后付款 | 工程竣工验收合格后15个工作日内 | 剩余尾款 |  |

付款前，乙方应先提供与付款金额等额的增值税专用发票，如设计人不提供相应金额增值税专用发票，甲方人有权拒绝支付设计费用。

- 六、最高限价

本次比选控制价为人民币￥201319.91元，任何超过最高限价的报价将被认为无效报价，报价应包括完成本项目所涉及的全部费用，包含但不仅限于本项目实施所需的人材机、技术服务、验收、维保、税费等一切成本、利润和费用。

- 第四章 评分办法

- 一、评审小组

比选人根据本项目的特点，组织成立评选小组，小组成员为3人（含）以上单数。

- 二、评审的依据

本次评审将严格依据国家的相关法律法规和比选文件的规定，对所有参选文件进行公平、公正的评审，在最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，按照比选文件中规定的各项因素进行综合评分，综合得分由高分到低分进行排序，推荐中选供应商候选人。

- 三、评审标准

1.资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

2.详细评审标准：见附表三。

分值构成：总分100分，其中：

| 商务部分 | 20分 |
| --- | --- |
| 技术部分 | 20分 |
| 报价部分 | 60分 |

- 四、评审工作程序

1.评审小组依据法律法规和比选文件的规定对参选人进行资格审查和符合性审查。

2.评审小组遇到有需要参选人澄清的问题可以书面方式进行质询。

3.评审小组对资格审查和符合性审查合格的参选文件进行综合比较与评分。

4.评审小组按对各供应商的响应综合评分总分由高分到低分进行排序，推荐中选供应商候选人。

5.评审小组完成评选报告。

- 五、参选文件的初审

资格性审查：指依据比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

符合性审查：依据比选文件的规定，从参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。

- 六、参选文件的详细评审

只限于对资格审查和符合检查合格的供应商进行参选文件的详细评审。

- 七、详细评审标准

1.评审方法

（1）本项目采用综合评分法，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐前三名为中选候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。

（2）综合评分总分的计算方法：所有评审小组成员评分的算术平均值（保留小数点后两位）。

（3）本项目不保证低价中选。

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

（5）评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

2.评审标准,见后附表。

- 八、中选基本条件

1.参选文件完全响应比选文件中所有的实质性要求；

2.参选服务性价比对比选人有利；

3.有良好的执行合同能力。

- 附表1：资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |  | 评审标准 | 审查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照或其他有效法人资格 证书复印件 | □通过 |
|  |  |  | 未提供或无效 | □拒绝 |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 3 |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金缴纳的 良好记录 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 4 |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能 力 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 5 |  | 参加本采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函 | □通过 |
|  |  |  | 未提供承诺函 | □拒绝 |
| 6 | 本项目的 特定资格 要求 | 提供建筑劳务资质 | 提供资质证明 | □通过 |
|  |  |  | 未提供资质证明 | □拒绝 |
| 7 | 信用记录 | 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单 |  | □通过 |
|  |  | 被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单 |  | □拒绝 |

- 附表2：响应性审查表

| 评审内容 | 审查情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否报价超出本项控制价； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否比选有效期不足； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否响应文件按照比选文件要求签字、盖章； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否响应服务时间要求； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否参选文件中提供虚假或失实资料； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否以他人名义提交响应文件、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式 谋取中选、采取可能影响评审公正性的不正当手段； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否有商务技术实质性偏离或附有采购人不能接受的条件； | □是 ¦ □否 |  |
| 是否符合比选文件中规定的其他无效响应条件。 | □是 ¦ □否 |  |

- 附表3：综合评分表

|  | 评审内容 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（20分） | 人员资历（4分） | - 拟派总现场管理技术具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证的得2分，本项满分2分。 - 每增加一名以上人员得得2分，本项满分2分。 证明材料：参选文件中提供证书复印件及2024年8月至2024年10月在本单位缴纳社保记录的证明复印件加盖公章。 |  |
|  |  | 类似项目业绩（16分） | 2022年1月1日至今参选人承接过合同金额不低于70万的建筑土建、装饰装修等施工业绩，每提供一个业绩得2分，本项满分16分。证明材料：参选文件中提供施工劳务合同关键页的复印件，时间以合同签订时间为准。 |  |
| 2 | 技术部分 （20分） | （1）劳务施工组织方案完善，岗位职责清晰、分工明确，能充分满足工程需要(20-14.1 分); （2）劳务施工组织方案较完善，岗位职责较清晰、分工较明确，能基本满足工程需要(10-7.1分); （3）劳务组织机构设置不完善，岗位职责不清晰、分工不明不能满足工程需要(0-7分)。 |  |  |
| 3 | 报价得分（60分） | - 有效参选人中最低的报价为评标基准价，其报价分为满分，其他参选人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×60，按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |  |
| 4 | 合计 | 100分 |  |  |

- 第五章 合格格式

项目劳务分包合同

总承包人（以下简称甲方）：海南海钢产业园投资开发有限公司

分 包 人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。

第一条  工程概况、承包工作内容

1.1 工程名称： 海钢集团办公楼安全隐患整改修缮工程劳务采购

1.2 工程地址：  石碌镇迎宾路6号。

1.3分包方式：  劳务分包

分包范围：建筑装修外立面改造，内部进行简单装修，水路电路的安装铺设、地砖铺贴、卫生间防水、墙面顶面翻新、门窗更换等劳务施工。具体以图纸和劳务清单涵盖的内容为准。

第二条  工期要求

本工程于 2024 年   月     日开工， 2024 年     月    日分包工程竣工，共  90  日。

第三条  劳务分包价格

一、暂定劳务分包总价：  元（人民币大写：）。本价格为含税固定单价。

二、本工程合同承包各项单价详见附件报价表，做作为结算依据，按设计施工图纸完成合格实际工程量结算。

第四条  分包劳务款的结算、支付时间和支付方式

一、分包劳务款的结算：

（一）本工程劳务分包费用按甲方工程计量周期进行结算、支付。

（二）中间结算工程量以甲方现场核实的乙方工程量作结算依据。

（三）中间结算：每月计量完成后，甲方按乙方当月实际完成量与乙方办理中间结算手续。

（四）完工结算：本合同约定劳务内容全部完工、相应细目计量完成后，甲方与乙方办理完工结算手续。

二、分包劳务款支付方式：

1、乙方直接发放农民工工资。

乙方向甲方提供经施工内容及工程量清单给甲方后，甲方向乙方采用银行转账支付方式，支付乙方劳务款，劳务款到帐后，乙方要第一时间支付所有农民工工资，并提前3日向甲方开具合法合规建筑服务增值税专用发票，且在“备注栏”中注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称。

第五条  合同授权

5.1 甲方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：

甲方授权项目负责人：冯其亮

联系电话：18789036263

5.2 乙方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：

乙方授权项目负责人：

联系电话：

5.3 未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议，一概无效，且甲方对此不承担任何责任。

5.4 合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。

第六条  安全管理

6.1 本工程安全目标：零安全事故。

6.2 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和甲方职业健康安全管理体系文件的要求，严格按安全标准进行施工，服从甲方的监督、管理和指挥。

6.3 乙方必须为本工程安排土建施工员（应有上岗证且上岗证在有效期内）不少于1名，并常驻工地。

6.4 本工程若发生伤亡事故，由事故责任方承担相应的责任。

第七条  工程质量管理

7.1 工程质量必须按国家颁布的施工验收规范验收合格，符合国家标准和设计文件要求，并达到合同约定的质量目标和标准。如设计文件、合同约定和国家施工验收规范、标准之间有差异或不一致，以质量要求较高者为施工依据和验收标准。

7.2 整体工程和分项工程质量按合同约定验收不合格的，合同价款不予支付，并由乙方承担由此给甲方所造成的一切损失。

7.3 甲方根据合同约定的质量目标进行目标分颁，确定各分项工程（或者更进一步细分）的具体质量标准和施工要求，乙方必须无条件接受。

7.4 隐蔽工程完成后，须经甲方项目建设开发部现场负责人验收合格后，方可进行隐蔽。否则，甲方可要求乙方拆除或开孔进行重新检验，有关拆除、重新覆盖的费用全部由乙方承担且工期不予顺延。

7.5  本合同分包工程范围内，乙方生产、经营过程中涉及第三人知识产权的，由乙方承担全部责任。

第八条  工程进度管理

8.1 甲方根据合同约定的总工期目标及各主要阶段性节点工期目标进行分解后下达的工期计划，乙方应无条件接受并服从甲方管理。

8.2 其他阶段性工作完成时间：执行甲方下达的工期进度计划。

8.3 经甲方施工代表确认的以下原因，工期可相应顺延：

（1）因自然灾害或非乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

（2）因甲方原因致使施工不能正常进行。

乙方应在上述情况发生后7日内，向甲方项目经理提交顺延工期的书面报告及相应的证据资料，甲方应于3日内完成审核并作出书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。

8.4 乙方未按合同约定工期交工的，每延误一日应向甲方承担违约金1000元；如甲方损失高于约定的违约金的，乙方赔偿甲方全部损失。

8.5 乙方主要节点工期延误的，每延误一日向甲方承担违约金1000 元。

8.6按照甲方下达的工期计划，乙方进度明显延误，并且不能按照甲方要求采取相应措施（产生费用由乙方自行承担）的，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。

第九条  文明施工

乙方应按约定的文明施工目标、标准进行施工，并遵循甲方关于施工、办公、生活区域的安排和管理，乙方应保持现场住房干净整洁，符合文明工地要求。

第十条 劳务队伍管理

10.1 乙方安排进驻现场的所有人员必须是18-50周岁且其身体状况均能适应工地环境及其工作性质的合法公民，特殊工种施工人员必须持证上岗。

10.2 乙方进场前，应将其安排进驻现场的所有人员登记造册，并加盖公章后3日内报甲方备案，在施工过程中，乙方如变更现场人员，必须书面报经甲方确认。

10.3  乙方应当在甲方的监督下及时足额支付工资，并在工资发放日后7日内，向甲方提交其工资发放表进行备案加盖乙方公章和签字。否则，甲方有权拒绝支付工程款。

10.4 乙方应对其进驻现场的所有人员进行安全教育、自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关资料。

10.5 在甲方按合同给付乙方工程款的情况下，乙方如支付工资不及时，出现工人闹事，因此给甲方造成的损失及相关责任由乙方承担，累计发生两次，甲方有权解除合同。

10.6 在甲方资金暂不到位的情况下，乙方必须保证连续施工3 个月并按时支付期间劳务人员的工资。

10.7如乙方人员不服从甲方的管理，不配合甲方的工作或不符合施工标准要求，甲方有权要求乙方进行更换，乙方须在3日内无条件换人，并应保证工作的正常进行。

第十一条  材料机具管理

11.1 乙方应遵守和执行甲方材料机具其领用规定，并负责所领用材料机具的保管及维护保养。

11. 2 材料（设施料）严格执行限额领料制度，超过约定消耗量的，则超出部分应由乙方按市场价外加15%的管理费折价赔偿。

11. 3 乙方应严格按操作规程使用甲方提供的机械设备及工具，因违反操作规程而产生的一切损失及相关责任由乙方承担。

第十二条  违约责任、合同的解除

12.1甲方不能按照本合同约定时间支付乙方工程款，应承担未付工程款同期人民银行贷款基准利率利息损失，但不超过合同总价的万分之一。

12.2 乙方分包的工程项目，不得再行分包或转包，否则，甲方有权解除合同，并由乙方向甲方支付工程合同总价的10%作为违约金。

12.3 如乙方中途提出涨价或变更合同条款的其他不合理要求，并因此而停止、部分停止施工或消极怠工的，乙方每日承担违约金 1000元，停工、部分停工或消极怠工时间超过5日，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。

12.4 如因乙方违约，甲方解除合同的，乙方除了按合同相应条款约定承担违约金或实际损失外，还需按未完工程价款的 10 %，另外赔偿甲方因另行发包将承担的各种损失和费用。

12.5合同解除的，乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部物资应在合同解除后2日内无条件搬出工地，逾期每日承担违约金 1000元，双方应在合同解除后10日内完成对已完工程量的核对。已完工程的质量验收，乙方领用材料、机具的退还，核算应扣款项的确认以及其他交接工作。如乙方不予配合，甲方有权在对工程现场拍照或邀请劳务单位、建设单位等独立第三方见证取证后，即安排其他施工队伍进场施工。届时，甲方拍摄的照片或独立第三方的见证记录，将作为界定乙方已完工程量，未完工程量及已完工程质量的有效证据。

合同解除后14天内，乙方向甲方提交结算报告及完整的结算资料，甲方收到结算报告后1个月内完成审核或提出修改意见。结算价款确定后，甲方仍按照合同约定的时间及比例，支付工程进度款及剩余工程款。

12.6 因乙方不能按期完成某分项工程的，或其分项工程质量不符合要求且经甲方提出后仍未整改到符合标准的，甲方可另行安排人员施工，并按其发生的实际费用从乙方合同款中扣除。乙方不得以第三方施工费用高于其分包价格而拒绝扣除或支付。

12.7乙方不服从甲方施工管理制度或指令（关于违章作业的指令除外）的，甲方有权对乙方进行罚款。该罚款应被理解为乙方应承担的违约金，有关罚款的适用情形及金额标准执行甲方的有关规定。

12.8 乙方按照合同约定应承担多项违约金、赔偿款的，合并计算。

12.9乙方违约的，甲方可从结算中扣减相应价款，若不足以扣减的，甲方可另行追偿。

12.10乙方工程质量出现重大问题的，或者相同或类似的一般性质量问题出现 2次以上（含3次）且经甲方提出后未能采取有效措施解决的，甲方有权解除合同。

第十三条  争议解决

双方在履行本合同时如发生争议，应本着实事求是、友好协商的原则解决，如协商不成时，依法向甲方注册地人民法院提起诉讼。

第十四条  合同变更

如需变更本合同条款，应签订书面协议，并加盖双方印章，方才有效。本合同中除填写空档部分外，手写修改之处必须加盖双方印章方才有效。

第十五条  合同的生效及份数

本合同一式 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：海南海钢产业园投资开有限公司 乙方：

(公章)                              公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

开户银行：工行海南分行昌江支行   开户银行：

账 号：2201 0270 0920 0072 145    账 号：

2024年   月   日                 2024年  月  日

合同附件：

1、乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证加盖公章、法定代表人身份证复印件一份。

2、乙方为非法人本人签署本合同的，需出示合法的法人授权委托书。

3、《分包工作清单》。

本合同附件与本合同具有同等法律效力。

第六章 参选文件格式

正本或副本

- （格式仅供参考）

海钢集团办公楼安全隐患整改修缮工程劳务采购

参选文件

参     选     人（盖章）：

法定代表或授权人(签字或盖章)：

编   制   日  期：    年     月     日

- 一、参选函（格式）

致：                 (比选人名称）

1.我们收到并研究了贵方的比选文件，愿意按比选文件规定的工作内容承担               项目 所需的服务工作，严格执行承诺的义务。

2.我们的中选后价格承诺：我们的中选后价格承诺：参选报价包含本次参选货物及服务内容的一切费用。

3.我们承诺本参选函以及参选文件的其他部分作为我们参选的组成部分。

4.如果我方中选，我们保证按比选文件和承诺报价书的要求和贵方签订合同（协议），按参选文件的承诺安排专业人员实施服务。我方将履行比选文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成工作。

5.我们理解最低价格不是中选的必要条件。

6.我方同意所递交的参选文件在参选须知中所规定的参选有效期内有效，在此期间内我方的参选如可能中选，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的比选文件、中选通知书和本参选文件将构成约束我们双方的合同。

8.我方承诺：我方所提交的所有资料是真实的，如有虚假，我方理解贵单位拒绝参选文件的权利。

参选人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 二、参选报价一览表

项目名称：

| 序号 | 填报明细 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选报价（含税总价） | 大写： ；¥ （元） 税率： |
| 2 | 参选保证金 （有/无） | 无 |
| 3 | 履约期限 |  |
| 4 | 参选有效期 | 90天 |

参选人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 三、法定代表人身份证明

参选人名称：

姓名：       性别：      年龄：      职务：      系               （参选人全称）的法定代表人。

特此证明。

参选人名称：            （单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

法定代表人身份证复印件：

正面                                           反面

- 四、法定代表人授权委托书

（比选人）：

本人(姓名)系(参选人)的法定代表人，现委托   (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目我方参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书签字之日起至递交参选文件有效期截止期间。

代理人无转委托权。

附：有效的法定代表人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件

| 法定代表人：(签字) | 被授权代理人：(签字) |
| --- | --- |
| 身份证号码： | 身份证号码： |
| 身份证复印件： | 身份证复印件： |

参选人：           （盖单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

- 分项报价表（详见附件1）

- （报价时请将报名明细附在此处）

参选人：           （盖单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

六、需求偏离表（格式）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 比选文件条款号 | 比选要求 | 参选响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

七、企业资质证明文件

根据本项目的资格条件编写

八、参选单位基本情况表（格式）

| 参选人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 类型 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 参选人须知要求参选人需具有得各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 参选人关联企业情 况（包括但不限于 与参选人法定代表 人（单位负责人） 为同一人或者存在 控股、管理关系的 不同单位） |  |  |  |  |

- 九、商务文件

商务文件应包括但不限于：评审办法中的评审因素。

- 十、技术文件

技术文件应包括但不限于：评审办法中的评审因素。

十一、比选文件要求的其他内容及参选人认为必要的其他内容